Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 14.01.2022г. № 10

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период  второе полугодие   2021 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Киевского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за   второе полугодие  2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергозбережение и повышение энергетической эффективности) |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | замена ламп накаливания и других неэффективных элементов | 11.03.2021 | 31.12.2021 | 138,8 | 8,8 |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Приобретение материалов для обслуживания уличного освещения | 11.03.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | 299,3 | Договор от 11.03.2021 №16 |
| 1.3 | Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | безопасность уличного движения в темное время суток | 12.02.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | 183,0 | Договор от 12.02.2021 №10 |

|  | Итого: |  |  |  |  | 938,8 | 491,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Киевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам  за второе полугодие  2020 год.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в   второе полугодие  2021 году  предусматривается  - 938,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–  938,8 тыс. рублей.

Кассовый расход  за второе полугодие  2021год составил  - 491,1 тыс. рублей  или 81,1%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на второе полугодие 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за второе полугодие 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 938,8 | 491,1 | 81,1 |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 138,8 | 8,8 | 6,3 |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 400 | 299,3 | 74,8 |
| Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | 400,0 | 183,0 | 0 |
| Всего | 938,8 | 491,1 | 81,1 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.