РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07. 2021                                     №45                                       х. Второй Киевский

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики»  за  первое полугодие  2021  год

В соответствии с постановлением Правительства Киевского сельского поселения от 15.02.2018№ 8.1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ» и распоряжением Администрации Киевского сельского поселения от 20.09.2018 №55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Киевского сельского поселения № 61 от 19.10.2018 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за первое полугодие  2021 год, согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Киевского

сельского поселения                                                                                   В.Н.Стягов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 12.07.2021г. № 45

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период  первое полугодие   2021 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Киевского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за   первое полугодие  2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергозбережение и повышение энергетической эффективности) |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | замена ламп накаливания и других неэффективных элементов | 11.03.2021 | 31.12.2021 | 138,8 | 0,0 |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Приобретение материалов для обслуживания уличного освещения | 11.03.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | 105,7 | Договор от 11.03.2021 №16 |
| 1.3 | Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства | безопасность уличного движения в темное время суток | 12.02.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | 148,4 | Договор от 12.02.2021 №10 |

|  | Итого: |  |  |  |  | 938,8 | 254,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Киевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам  за первое полугодие  2020 год.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в   первое полугодие  2021 году  предусматривается  - 938,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–  938,8 тыс. рублей.

Кассовый расход  за первое полугодие  2021год составил  - 254,1тыс. рублей  или ___%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на первое полугодие 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за первое полугодие 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 938,8 | _ | _ |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 400 | 105,7 | 26,4 |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов) в рамках подпрограммы «Энергозбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетике» | 400 | 148,4 | 37,1 |
| Мероприятие направленные на безопасность уличного движения в темное время суток | 400,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 938,8 | 254,1 | 63,5 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.